Projektisuunnitelma

Savonia opiskelijavaihto web-sovellus

Haloo Productions

Riku Wikman, Santeri Remes, Leevi Ojala, Antti Pehkonen

## Yleisesti

Projektin tarkoituksena on luoda käyttäjäystävällinen ja kansainväliseen vaihtotoimintaan innostava kartta-/infosovellus. Sovellusta pystyvät hyödyntämään opettajat sekä opiskelijat. Tärkeimpinä ominaisuuksina on vaihtopaikkojen helppo selaaminen interaktiiviselta karttapohjalta sekä informaation helppo saatavuus.

## Organisaatio

Projektiryhmään kuuluvat:

* Projektipäällikkö Riku Wikman
* Santeri Remes
* Leevi Ojala
* Antti Pehkonen

## Lopputuotteet

* Ohjedokumentti
* Sovellus/koodit

## Vaiheistus

19.9 – 9.10

* Google Maps -rajapinnan käyttöönotto
* Rajapintaan tutustuminen
* Määrittelydokumentti
* Projektisuunnitelma
* Backendin suunnittelu

10.10 – 23.10

* Backendin koodaus
  + Tietokannan teko
  + Kirjautuminen
  + Vaihtopaikkojen lisäys
* Frontendin suunnittelu/koodaus
  + Kirjautumisruutu

24.10 – 6.11

* Backendin koodaus
  + Vaihtopaikkojen muokkaus ja poisto
* Frontendin suunnittelu/koodaus
  + Vaihtopaikkojen lisäys-/muokkaus-/poistoruutu

7.11 – 20.11

* Frontendin suunnittelu/koodaus
  + Kartan teko
  + Infosivujen teko
  1. – 4.12
* Testaus
* Ulkoasun viimeistely

5.12 – 18.12

* Ohjedokumentin kirjoittaminen